附件

湖南省教育为民办实事目标管理考评细则

| 考评指标 | 考评内容 | 权值 | 评分标准及办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规划 （20分） | 1.总体规划和年度规划完成率。 | 14 | 按要求完成总体规划进度的计7分，进度每减少5%扣1分，扣完为止；按要求完成当年建设规划项目的计7分，当年建设任务每超过10%加1分，最多加2分；每减少5%扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 2.年度规划项目执行力。 | 6 | 项目校（园）确认后未调整的计6分；超过规定时间调整的，每调整1所扣0.5分；调整项目校（园）不及时上报的，每调整1所扣1分；调整项目校（园）后没有上报的，督查发现后，每调整1所扣2分；扣完为止。 |  |
| 建设进度 （28分） | 1.年度建设项目的投资完成率。 | 12 | 分实事项目校（重点民生实事项目）、备案项目校、实事项目园3项，按每月（4-12月）投资完成进度计算完成率，达到省平均值的每项计4分；每高于平均值10%，加0.2分，最多加2分；每低于平均值10%，扣0.2分，最多扣2分。 |  |
|  | 2.建设项目的开工率和完成率。 | 12 | 分实事项目校（重点民生实事项目）、备案项目校、实事项目园3项，按每月（4-12月）建设项目开工个数和完成个数分别计算项目的开工率和完成率，达到省平均值的每个单项计2分；每高于平均值10%加0.1分，最多加2分；每低于平均值10%扣0.1分，最多扣2分。 |  |
|  | 3.省级中期督查。 | 4 | 省中期督查核实数据与实事进度一致的计4分，不属实的不计分。 |  |
| 建设水平与质量 （26分） | 1.省管项目校（园）认定考核。 | 12 | 省管项目校（园）评估认定的考核分数以省级验收的评分为依据，计算全省平均分，达到全省平均分的计满分；每高于平均分3分的，加1分，最多加分不超过5分；每低于平均分3分扣1分，扣完为止。省级没有进行评估验收的，以省教育督导部门的认定结果计算合格率，全部合格计满分，未全部合格的按比例扣分。 |  |
|  | 2.自建项目校（园）认定考核。 | 10 | 自建项目校（园）评估认定以省教育级督导部门验收认定为依据，计算全省平均分，达到全省平均分的计满分；每高于平均分3分的，加0.5分，最多加分不超过2分；每低于平均分3分扣0.5分，扣完为止。省级没有进行评估验收的，以省教育督导部门的认定结果计算合格率，全部合格计满分，未全部合格的按比例扣分。 |  |
|  | 3.工程建设质量。 | 4 | 市州统计申报，教育为民办实事项目校（园）的校舍建设类项目全年无安全质量事故，项目竣工验收全部合格的计4分，每1个不合格工程扣1分，扣完为止；被举报或新闻媒体曝光并查实存在安全质量问题的计0分。 |  |
| 考评指标 | 考评内容 | 权值 | 评分标准及办法 | 得分 |
| 日常管理 （22分） | 1.年度项目申报。 | 4 | 按要求及时上报的记4分，未按要求及时上报和完成网络填报的分别扣1分。 |  |
|  | 2.月报信息上报。 | 9 | 按要求及时上报月进度信息（4-12月），记9分，未按要求的每月扣1分。 |  |
|  | 3.季度、半年和全年工作总结材料上报。 | 3 | 按要求及时上报的记3分，未按要求的每项扣1分。 |  |
|  | 4.按要求参加会议、培训和相关活动。 | 3 | 按要求准时参加的记3分，未按要求参加的每次扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 5.按要求及时提供验收有关材料和表格。 | 3 | 按要求及时、准确、齐全地提供相关材料和表格的记3分，不及时扣1分，不准确扣1分，不齐全扣1分，没有不记分。 |  |
| 亮点工作 （4分） | 1.教育为民办实事项目宣传报道。 | 2 | 有市州级媒体报道合格学校建设情况2次及以上的计2分，每少一次扣0.5分；在省级以上媒体报道1次及以上的计2分。此项最多计2分。 |  |
|  | 2.好的工作举措和先进工作经验。 | 2 | 按要求及时上报典型经验材料的记2分，不按要求上报的每次扣0.5分，扣完为止；在省级工作会议上作典型经验介绍的计2分，此项最多计2分。受到省教育厅和教育部表彰（含简报、快讯）的分别奖励1分、2分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |